Консультанты по работе с указанием относящихся к ним разделов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел | Консультант | Задание выдал (подпись, дата) | Задание принял (подпись, дата) |
| Предпроектное обследование |  |  |  |
| Проектирование информационной системы |  |  |  |
| Реализация информационной системы |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата выдачи задания «15» апреля 2022 г. |  |
| Задание принял к исполнению | (подпись руководителя) |
|  | (подпись выпускника) |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование этапов работы** | **Срок выполнения этапов работы** | **Примечание** |
| 1 | Предпроектное обследование | 18.04.2022 – 20.04.2022 |  |
| 2 | Формирование требований и функционального состава разрабатываемой информационной системы, анализ аналогов | 21.04.2022 – 22.04.2022 |  |
| 3 | Проектирование моделей ИС | 23.04.2022 – 25.04.2022 |  |
| 4 | Проектирование структуры базы данных | 26.04.2022 – 27.04.2022 |  |
| 5 | Разработка форм приложения | 28.04.2022 – 30.04.2022 |  |
| 6 | Реализация модуля для приема на работу сотрудников | 01.05.2022 – 08.05.2022 |  |
| 7 | Реализация модуля по управлению персоналом | 09.05.2022 – 16.05.2022 |  |
| 8 | Реализация модуля по увольнению сотрудников | 17.05.2022 – 24.05.2022 |  |
| 9 | Тестирование системы и устранение недочетов | 25.05.2022 – 27.05.2022 |  |
| 10 | Оформление пояснительной записи и презентационного материала | 28.05.2022 – 30.05.2022 |  |

Дипломник *Курбатова С.А*

Руководитель *Веретенников О.В.*